# Sufle Rakip Stratejisi ve
Güvenli Uygulama Yol Haritası

Rakip araştırması · ürün konumlandırması · UI/UX mimarisi · P0–P3 yol haritası · test ve yayın süreci

Ana karar Sufle, geniş bir AI video stüdyosunu taklit etmek yerine tek başına video çekenler için hesapsız, filigransız, yerel öncelikli ve çekim sırasında güvenilir bir teleprompter olarak konumlanmalıdır.

Kapsam: iPhone PWA, Android tarayıcı, macOS ve Windows masaüstü deneyimi; mevcut özellikler korunarak sadeleştirme ve güvenilirlik odaklı geliştirme.

Durum notu: Depoda dokuz dosyada iPhone sesle takip–kayıt çakışmasını ele alan commit edilmemiş çalışma vardır. Yeni UI geliştirmesi bu dilim doğrulanıp ayrıştırılmadan başlamamalıdır.

# Yönetici özeti

Sufle’nin rekabet sorunu özellik eksikliği değildir; kontrol yoğunluğu, çekim akışının dağınıklığı ve kritik mobil davranışların cihaz üzerinde yeterince kanıtlanmamasıdır.

Rakipler iki gruba ayrılır: BIGVU gibi geniş AI video stüdyoları ve PromptSmart/Teleprompter.com gibi prompter odaklı araçlar.

Sufle’nin savunulabilir farkı; hesap ve filigran olmadan çalışan, veriyi yerelde tutan, sesle takip, altyazı, temiz ses, marka, uzaktan kumanda ve sosyal oranlar sunan güvenilir çekim akışıdır.

Önce P0 çekim güvenilirliği; sonra Prova/Kayıt ayrımı, sade ana ekran, temel-gelişmiş-profesyonel ayar katmanları ve sonuç ekranı uygulanmalıdır.

Bulut, ekip, AI avatar, ağır video editörü ve doğrudan sosyal yayın ayrı bir ürün kararıdır; mevcut mimariye kendiliğinden eklenmemelidir.

# 1. Pazar ve rakip görünümü

Araştırma 17 Ağustos 2026 tarihinde rakiplerin resmi ürün, fiyat ve mağaza sayfaları üzerinden güncellenmiştir. Fiyatlar ve paketler değişebilir.

| Rakip | Ana konum | Güçlü taraf | Sufle için ders |
| --- | --- | --- | --- |
| BIGVU | AI video stüdyosu | AI senaryo, altyazı, marka, avatar, paylaşım, ekip | AI kapsamını değil; yönlendirilmiş uçtan uca akışı örnek al. |
| Teleprompter.com | Çapraz platform profesyonel prompter | VoiceGlide, 4K, temiz ses, uzaktan önizleme, bulut | Ücretli özelliklere karşı ücretsiz ve hesapsız üstünlüğü görünür yap. |
| PromptSmart | Sesle takip uzmanı | VoiceTrack, cue point, remote room, speaker profile | Sesle takip güvenilirliği ve yeniden senkronu ürünün çekirdeği yap. |
| Teleprompter Pro | Donanım uyumlu profesyonel araç | AirPlay, Watch, oyun kolu, web kumandası, cue point | Donanım seçeneklerini profesyonel katmanda düzenle. |
| Teleprompter for Video | Creator odaklı mobil stüdyo | Sesle akış, animasyonlu altyazı, sosyal önizleme | Kayıt sonucunu platforma hazır çıktı olarak sun. |
| Elegant Teleprompter | Basit Android aracı | Yüzen pencere, düşük öğrenme eşiği, yüksek erişim | Ana akışı dört temel adıma indir; gelişmişliği arkaya taşı. |

## Rakip fiyat ve paket sinyalleri

Teleprompter.com resmi fiyat sayfasında Starter ücretsiz; Pro 19,99 USD/ay, yıllık planda aylık karşılığı 7,50 USD olarak listelenmiştir.

PromptSmart Starter 9,99 USD/ay veya 99,99 USD/yıl; Team 19,99 USD/ay veya 199,99 USD/yıl olarak listelenmiştir.

Teleprompter Premium örneğinde ücretsiz kayıt 10 saniye/720p ile sınırlı; aylık 3,99 USD ve yıllık 19,99 USD mağaza içi satın alma görünmektedir.

Pazardaki ortak para duvarları: filigransız kayıt, 4K, altyazı, ses temizleme, uzaktan kontrol, bulut senkron ve ekip özellikleri.

# 2. Sufle’nin mevcut rekabet gücü

| Alan | Sufle’de mevcut | Stratejik anlam |
| --- | --- | --- |
| Okuma | Sesle takip, WPM, hedef süre, göz çizgisi, okuma şeridi, prova | Prompter çekirdeği güçlü; güvenilirlik ve sadelik öne çıkarılmalı. |
| Kayıt | Kamera/mikrofon, oranlar, 4K seçeneği, ışık kontrolü, güvenli alan | Cihaz matrisiyle kanıtlanırsa güçlü ücretsiz değer. |
| Çekim sonrası | Altyazı, karaoke vurgu, kırpma, klip önerileri, arşiv | Sonuç ekranında tek akışta birleştirilmeli. |
| Marka ve ses | Logo, bant, müzik yatağı, ducking, ses stüdyosu | Gelişmiş katmanda tutulmalı; temel çekimi gölgelememeli. |
| Profesyonel | Chroma key, harici kamera, kumanda, OBS/vMix | Niş ama değerli; profesyonel ayarlar altında konumlanmalı. |
| Gizlilik | Hesap yok, sunucu yok, yerel arşiv, filigran yok | Ana farklılaştırıcı; sesle takip istisnası şeffaf anlatılmalı. |

## Temel sorunlar

Masaüstü kaynakta yaklaşık 113 düğme, 22 slider ve 19 ayar alanı vardır; bu yoğunluk yeni kullanıcıda karar yükü oluşturur.

Başlat ve Kaydet eylemleri kullanıcı açısından yeterince ayrışmaz; prova ile gerçek çekim iki açık yol olmalıdır.

Özellikler kullanıcı görevlerine değil, teknik yeteneklere göre görünür hâle gelmektedir.

Çekim güvenilirliği UI’dan önce gelir: donmuş veya sessiz kayıt ürün güvenini tek seferde kaybettirir.

Gizlilik vaadi mutlak söylenmemelidir; sesle takip açıkken tarayıcının konuşma tanıma servisi kullanılabilir.

# 3. Önerilen ürün konumu

Konumlandırma Tek başına video çekenler için metni kameraya yakın tutan, prova ve çekimi tek akışta yöneten, hesap istemeyen ve filigran eklemeyen güvenilir teleprompter.

## Birincil hedef kullanıcı

Eğitmen ve öğretmen

Sosyal medya içerik üreticisi

Danışman ve satış uzmanı

Küçük işletme sahibi

Okul yöneticisi

Kamera karşısında doğal konuşmak isteyen profesyonel

## Önerilen mesaj mimarisi

Ana mesaj: “Metnini yapıştır. Kameraya bak. Tek çekimde tamamla.”

Destek mesajı: “Hesap yok, filigran yok. Metnin ve çekimlerin cihazında kalır.”

Kanıt 1: Konuştukça ilerleyen metin.

Kanıt 2: Çekim öncesi kamera, mikrofon ve ışık kontrolü.

Kanıt 3: Altyazı ve sosyal medya formatına hazır çıktı.

# 4. Hedef bilgi mimarisi

## Sol alan — Senaryo çalışma alanı

Senaryo listesi, arama, yeni senaryo ve dosyadan aktarım

Başlık, metin editörü, kelime sayısı ve tahmini süre

Metin araçlarını “Metni iyileştir” menüsünde toplama

Son kullanılanlar, favoriler ve açık Kaydedildi durumu

## Orta alan — Kamera ve prompter

Kamera kapalıyken iki yol: “Kamerayı aç” ve “Kamerasız prova yap”

Kamera açıkken dört durum: Kamera, Mikrofon, Işık, Metin

Göz çizgisini doğrudan sahne üzerinde sürükleme

Kayıt sırasında yalnız Durdur, süre, ses seviyesi, kamera sağlığı ve kalan süre

## Sağ alan — Katmanlı ayarlar

| Katman | Görünür ayarlar |
| --- | --- |
| Temel | Hız, yazı boyutu, göz çizgisi, format, sesle takip |
| Gelişmiş | Satır aralığı, kenar boşluğu, okuma şeridi, altyazı, ses profili, kamera |
| Profesyonel | Chroma key, müzik ducking, marka, kumanda eşleme, OBS, harici kamera |

# 5. Kritik kullanıcı akışları

## Prova

Ana eylem “Prova Yap” olur; kamera kaydı başlamaz.

Hız çekim sırasında ayarlanabilir ve gerçek WPM ölçülür.

Takılma noktaları zorlanma haritasında birikir.

Prova sonunda “Bu hızı kullan” önerisi ve zor cümleler gösterilir.

## Kayıt

Kamera ve mikrofon izni kontrol edilir.

Mikrofon sinyali ve depolama alanı sınanır.

Uyumlu kayıt biçimi ve iPhone güvenli ses yolu seçilir.

3-2-1 geri sayım başlar; paneller çekilir.

Metin ve kayıt birlikte başlar.

Kayıt boyunca görüntü, ses ve depolama nöbetçileri çalışır.

## Sonuç

Videoyu oynat ve sağlık kontrolünü göster.

Baştan/sondan kırp.

Altyazı ve klip önerilerini kontrol et.

Fotoğraflara kaydet, paylaş veya arşivle.

Geçici tarayıcı kaydı ile kalıcı dosyayı açıkça ayır.

# 6. Ürün yol haritası

| Öncelik | İş | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- |
| P0 | Mevcut iPhone sesle takip–kayıt çakışmasını doğrula | 5 ve 15 dk gerçek cihaz çekimi; görüntü/ses süreleri eşleşir; kapı yeşil. |
| P0 | Çekim güvenilirliği matrisi | İzin, depolama, arka plan, Bluetooth kopması ve uzun çekim senaryoları kayıtlı. |
| P1 | Prova/Kayıt ayrımı | Yeni kullanıcı iki eylemin farkını açıklama olmadan anlayabilir. |
| P1 | Üst çubuk sadeleştirme | Sürekli görünür ana kontrol sayısı en fazla 6–7. |
| P1 | Hazır olma kontrolü | Kamera, mikrofon, ışık, depolama ve metin sonucu görünür. |
| P1 | Katmanlı ayarlar | Temel akışta uzman özellikler görünmez; işlevler kaybolmaz. |
| P1 | Kayıt ve sonuç ekranı | Kayıt sırasında sade; sonuçta Kaydet–Kırp–Altyazı–Paylaş sırası. |
| P1 | Sesle takip yeniden senkron | Kullanıcı kelimeye dokunarak takibi yeniden başlatabilir. |
| P2 | Hazır profiller | Eğitim, Reels, YouTube, satış, haber ve beam-splitter profilleri. |
| P2 | Senaryo organizasyonu | Klasör, etiket, favori, çöp kutusu ve yerel sürüm geçmişi. |
| P3 | Bulut/ekip kararı | Yalnız talep kanıtı ve ayrı mimari/gelir kararı sonrası. |

## Şimdilik yapılmaması gerekenler

AI avatar ve ses klonlama

Tam kapsamlı video editörü

Stok B-roll kütüphanesi

Doğrudan sosyal ağ yayın otomasyonu

Ağır AI göz teması düzeltmesi

Apple Watch uygulaması

Talep kanıtı olmadan hesap, sunucu ve ekip mimarisi

# 7. Projeyi bozmadan uygulama süreci

Koruma kuralı Mevcut commit edilmemiş çalışma sıfırlanmaz, üzerine karışık özellik yazılmaz ve sahibinin değişiklikleri geri alınmaz.

Mevcut diff’in amacı, dosyaları ve testleri kayda alınır.

iPhone görüntü donması dilimi kendi testleri ve gerçek cihaz çekimiyle doğrulanır.

Tam kapı çalıştırılır; başarısız adımlar ayrıştırılır.

Doğrulanan mevcut dilim ayrı ve anlamlı bir commit olarak kapatılır.

UI envanteri hazırlanır: kullanım sıklığı, kritiklik, ön koşul ve hedef konum.

İlk UI değişikliği yalnız bilgi mimarisi olur; veri şeması ve davranış değiştirilmez.

Her iş tek TODO ve tek geri alınabilir dilim olarak uygulanır.

Her dilimde derleme, denetim, sözdizimi, regresyon, parite, kapsam, bozma, kontrast ve E2E kapıları çalışır.

Gerçek cihaz matrisi tamamlanmadan “bitti” denmez.

Push ve yayın yalnız açık onaydan sonra yapılır; canlı sürüm ayrıca doğrulanır.

## Önerilen commit dilimleri

P0 iPhone çekim güvenilirliği

Üst çubuk sadeleştirme

Prova/Kayıt ayrımı

Temel–Gelişmiş–Profesyonel ayar katmanları

Hazır olma göstergesi

Kayıt sırasında sade görünüm

Sonuç ekranı

İlk kullanım

Hazır profiller

Sesle takip yeniden senkron

Senaryo organizasyonu

# 8. Test ve cihaz matrisi

| Ortam | Zorunlu senaryo |
| --- | --- |
| iPhone Safari | Kamera+mikrofon; sesle takip; 5/15 dk; arka plan; düşük depolama; gelen arama/kulaklık değişimi |
| Android Chrome | Kamera+mikrofon; sesle takip; yön değişimi; PWA çevrimdışı |
| macOS Chrome | Kayıt zinciri; kumanda; OBS; harici kamera; kontrast |
| macOS Safari | İzinler, kayıt biçimleri, paylaşım ve dosya kaydetme |
| Windows Edge/Chrome | Yerel sunucu, uzak kumanda, dosya yolları ve kayıt |
| Kurtarma durumları | İzin reddi, kamera başka uygulamada, mikrofon kopması, depolama dolu, bozuk ayar/eski kayıt |

# 9. Başarı ölçütleri

| Ölçüt | Başlangıç hedefi |
| --- | --- |
| İlk provaya ulaşma | 30 saniyenin altında |
| İlk kayda ulaşma | 60 saniyenin altında |
| Kritik çekim hatası | %1’in altında |
| Kayıt sonrası kaydetme yolunu bulma | Yardımsız %90+ |
| Ana akışta görünür temel kontrol | En fazla 6–7 |
| 5 dakikalık kesintisiz çekim | Desteklenen cihazlarda %99 başarı |
| Sesle takip yeniden senkron | Tek dokunuşla, açıklamasız anlaşılır |

# 10. İlk 30/60/90 gün planı

## İlk 30 gün — Güvenilirlik ve sade çekirdek

Mevcut P0 çalışmayı doğrula ve kapat.

Cihaz test matrisini kur.

Üst çubuğu sadeleştir.

Prova/Kayıt ayrımını uygula.

Hazır olma kontrolünü yerleştir.

## 31–60 gün — Sonuç ve takip deneyimi

Kayıt sırasında sade görünüm.

Sonuç ekranı ve kalıcı kaydetme açıklığı.

Sesle takip yeniden senkron.

İlk kullanım ve hazır profiller.

## 61–90 gün — Organizasyon ve doğrulama

Senaryo klasörleri/favoriler/çöp kutusu.

Kullanıcı testleri ve hata metriği.

Mağaza ve tanıtım mesajlarının kanıtlarla güncellenmesi.

Bulut/ekip yatırım kararı için kullanıcı talebi analizi.

# 11. Kaynaklar

BIGVU Mobile Teleprompter: https://bigvu.tv/teleprompter/teleprompter-app-for-iphone

BIGVU Help — ürün yapısı: https://faq.bigvu.tv/en/article/what-is-bigvu-11obvxx/

Teleprompter.com fiyatları: https://www.teleprompter.com/pricing

Teleprompter.com özellikleri: https://www.teleprompter.com/

PromptSmart fiyatları: https://www.promptsmart.com/pricing

PromptSmart VoiceTrack: https://www.promptsmart.com/webapp/pricing

Teleprompter Pro App Store: https://apps.apple.com/us/app/teleprompter-pro/id941070561

Teleprompter for Video Pro: https://apps.apple.com/us/app/teleprompter-for-video-pro/id6463623914

VoicePrompter: https://apps.apple.com/us/app/voiceprompter-teleprompter/id6758573080

Elegant Teleprompter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayman.elegantteleprompter

# 12. Proje içi kanıt noktaları

CLAUDE.md — Kanon depo, test disiplini, yayın protokolü ve durma noktaları.

kapi.sh — 10 adımlı derleme, regresyon, parite, kapsam, kontrast ve çekim kapısı.

BIGVU_KARSILASTIRMA_VE_PLAN.md — Önceki BIGVU ve Teleprompter.com karşılaştırmaları.

FIYATLANDIRMA.md — Ücretsiz/ücretli sınırlar ve sunucu kararı.

DENETIM_20260817_AKSAM.md — Son kritik çekim ve UI bulguları.

Son karar Yeni özellik ekleme yarışına girilmemeli. Önce güvenilir çekim, sonra sade akış, ardından sonuç kalitesi geliştirilmelidir. Bu sıra korunursa Sufle mevcut yeteneklerini kaybetmeden daha anlaşılır, daha güvenilir ve pazarda daha net bir ürüne dönüşür.